# ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ТЕЛЕГРАМ-БОТ ЛИЧНЫЕ ГРАНИЦЫ

## Предварительный принцип

Проект состоит из двух ботов: пользовательский бот (Трансформатор жизни) и админ-бот (управление проектом). Оба работают в одном процессе, используют одну БД и одни промты. Проект собирается слоями снизу вверх, каждый слой тестируется отдельно.

## ЭТАП 0. ПОДГОТОВКА ОКРУЖЕНИЯ

## Шаг 0.1. Выбор места запуска

Свой VPS сервер.

## Шаг 0.2. Установка Python 3.11

Проверка: python --version должен показать 3.11.x

## Шаг 0.3. Установка Git

Проверка: git --version

## Шаг 0.4. Редактор кода

VS Code или Cursor с подсветкой Python и терминалом

## Шаг 0.5. Корневая папка проекта

Папка transformation-bot/ в удобном месте

## Шаг 0.6. Git init

git init и .gitignore с: .env, data/, __pycache__/, venv/, *.pyc

## Шаг 0.7. Виртуальное окружение

python -m venv venv с активацией

## ЭТАП 1. УСТАНОВКА ЗАВИСИМОСТЕЙ

## Шаг 1.1. requirements.txt

aiogram==3.13.1, vosk==0.3.45, chromadb==0.5.23, sentence-transformers==3.3.1, openai>=1.0.0, langchain-text-splitters==0.3.2, apscheduler==3.10.4, streamlit==1.40.0, python-dotenv==1.0.1, pyyaml==6.0.2, pydantic==2.9.2

openai — для совместимого клиента к Openrouter API. streamlit — остаётся в зависимостях как вспомогательный инструмент для локального просмотра данных при необходимости. Основная админ-панель — Telegram-бот.

## Шаг 1.2. pip install

pip install -r requirements.txt (5-15 минут)

## Шаг 1.3. Vosk модель

vosk-model-small-ru-0.22 с alphacephei.com/vosk/models. Распаковать в models/vosk-ru/

## ЭТАП 2. СТРУКТУРА ПАПОК

## Шаг 2.1. Папки

bot/handlers/ — хэндлеры пользовательского бота

admin_bot/handlers/ — хэндлеры админ-бота

ai/ prompts/ db/ knowledge/ scheduler/ data/ models/vosk-ru/ tests/

## Шаг 2.2. Файлы пользовательского бота

bot/main.py, bot/states.py, bot/handlers/onboarding.py, bot/handlers/situation.py, bot/handlers/trainer.py

## Шаг 2.3. Файлы админ-бота

admin_bot/main.py — инициализация и запуск админ-бота

admin_bot/states.py — FSM-состояния админ-бота

admin_bot/handlers/menu.py — главное меню с inline-кнопками

admin_bot/handlers/dialogs.py — просмотр диалогов пользователей

admin_bot/handlers/prompts.py — редактирование YAML-промтов

admin_bot/handlers/knowledge.py — загрузка документов в базу знаний

admin_bot/handlers/summaries.py — просмотр сводок пользователей

## Шаг 2.4. Общие модули (используются обоими ботами)

ai/llm_client.py, ai/rag.py, ai/transcription.py, ai/summarizer.py

db/models.py, db/database.py, db/queries.py

knowledge/indexer.py

scheduler/daily_job.py

config.py, .env

## Шаг 2.5. config.py

LLM провайдер: Openrouter (base_url: https://openrouter.ai/api/v1, модель: google/gemini-2.0-flash-exp:free)

## Шаг 2.6. .env.example

TELEGRAM_TOKEN=8687297250:AAEVycILWVXEFBMEgFY3wXkK-z-3yLHj0IA

ADMIN_BOT_TOKEN=8631095121:AAEN2gfjWAfIaH6yxZMwHzohk2s4upuXUpw

OPENROUTER_API_KEY=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

ADMIN_TELEGRAM_IDS=149646719,417816641

DB_PATH=data/bot.db

VOSK_MODEL_PATH=models/vosk-ru

## Шаг 2.7. Коммит

git add . && git commit -m Initial structure

## ЭТАП 3. ВНЕШНИЕ КЛЮЧИ

## Шаг 3.1. Пользовательский бот

@BotFather → /newbot → имя: Трансформатор жизни, username: transformator_zhizni_bot. Токен: 8687297250:AAEVycILWVXEFBMEgFY3wXkK-z-3yLHj0IA (уже заполнен в .env как TELEGRAM_TOKEN)

## Шаг 3.2. Админ-бот

@BotFather → /newbot → имя: Трансформатор Админ, username: transformator_admin_bot. Токен: 8631095121:AAEN2gfjWAfIaH6yxZMwHzohk2s4upuXUpw (уже заполнен в .env как ADMIN_BOT_TOKEN)

## Шаг 3.3. Google Gemini

OPENROUTER_API_KEY=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

## Шаг 3.4. Admin Telegram ID

В .env: ADMIN_TELEGRAM_IDS=149646719,417816641

Эти два ID имеют доступ к обоим ботам: пользовательскому боту (для проверки) и к полному функционалу админ-бота. Все остальные пользователи при обращении к админ-боту получают отказ: Доступ запрещён.

## ЭТАП 4. СЛОЙ БД

## Шаг 4.1. db/models.py

Четыре таблицы: users (user_id, telegram_id, name, created_at), messages (id, user_id, role, content, created_at), user_profiles (user_id, summary, updated_at), summaries_history (id, user_id, summary, created_at)

## Шаг 4.2. db/database.py

Создать data/bot.db, CREATE TABLE IF NOT EXISTS для всех таблиц. Вызывается один раз при старте.

## Шаг 4.3. db/queries.py

create_user(telegram_id, name), save_message(user_id, role, content), get_history(user_id, limit=15), get_summary(user_id), update_summary(user_id, summary), get_all_users(), get_user_summaries(user_id)

## Шаг 4.4. Тест

tests/test_db.py: инициализация, вставить пользователя и сообщение, прочитать обратно.

## ЭТАП 5. СЛОИ AI

## Шаг 5.1. ai/transcription.py

transcribe(ogg_path) → str: скачать .ogg, конвертировать в .wav через ffmpeg (apt install ffmpeg), прогнать через Vosk (models/vosk-ru/), вернуть текст.

## Шаг 5.2. ai/llm_client.py

generate(system_prompt, messages) → str: запрос к Openrouter API через openai-совместимый клиент (base_url=https://openrouter.ai/api/v1, api_key=OPENROUTER_API_KEY, модель=google/gemini-2.0-flash-exp:free). Передать system_prompt и историю messages, вернуть текст ответа. Логировать количество токенов.

## Шаг 5.3. ai/rag.py

ChromaDB (persistent, data/chroma/). Модель: paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2.

add_chunks(chunks, metadata) — добавить фрагменты. search(query, top_k=3) → list[str] — найти релевантные фрагменты.

## Шаг 5.4. prompts/*.yaml

Бот: Трансформатор жизни. Роль: коуч, глубоко понимающий чувства, вовлечённый в жизнь пользователя. Тон: на ты, мягкий и поддерживающий.

situation_prompt.yaml — режим Ситуация. Структура ответа определяется методологией (загружается в Этапе 9). До загрузки: 1) отразить чувства, 2) анализ, 3) рекомендация, 4) наводящий вопрос.

trainer_prompt.yaml — режим Тренажёр. Генерировать похожие ситуации, оценивать ответы по методологии.

summary_prompt.yaml — ежедневная сводка. 3-5 предложений: ключевая тема, эмоции, стиль общения.

## Шаг 5.5. ai/summarizer.py

create_summary(user_id): взять сообщения за 24 часа → Openrouter (google/gemini-2.0-flash-exp:free) + summary_prompt.yaml → сохранить в user_profiles.

## ЭТАП 6. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ БОТ

## Шаг 6.1. bot/states.py

FSM-состояния: ChoosingMode, InSituation, InTrainer.

## Шаг 6.2. bot/handlers/onboarding.py

Сценарий /start:

1. Приветствие от имени Трансформатор жизни.

2. Короткое вводное сообщение о возможностях бота.

3. Личную информацию не запрашивает — сразу предлагает описать ситуацию.

4. Создать запись в БД (telegram_id, имя из профиля Telegram).

5. Показать главное меню с inline-кнопками:

[Описать ситуацию]  [Тренажёр]

При повторном /start — показать главное меню без повторного онбординга.

Кнопка Вернуться в меню:

Доступна в любой момент диалога как inline-кнопка под каждым ответом бота.

При нажатии: завершить текущее FSM-состояние (InSituation или InTrainer), вернуть пользователя в ChoosingMode, показать главное меню с кнопками [Описать ситуацию] [Тренажёр].

Текущий диалог сохраняется в БД — история не теряется.

## Шаг 6.3. bot/handlers/situation.py

Цикл режима Ситуация:

1. Принять сообщение (текст или голос).

2. Если голос — транскрибировать через ai/transcription.py.

3. Сохранить в БД (роль: user).

4. RAG-поиск: top-3 фрагмента из ChromaDB.

5. История (15 сообщений) + сводка из БД.

6. Собрать контекст: situation_prompt.yaml + история + сводка + RAG.

7. Вызвать generate() через Openrouter → получить ответ.

8. Сохранить ответ в БД (роль: assistant).

9. Отправить ответ + inline-кнопка [Вернуться в меню].

Структура ответа определяется методологией из situation_prompt.yaml (загружается в Этапе 9).

## Шаг 6.4. bot/handlers/trainer.py

Цикл режима Тренажёр:

1. Пользователь описывает ситуацию — анализ по логике режима Ситуация.

2. Бот предлагает тренировку: кнопки [Да, тренироваться] [Нет, спасибо] [Вернуться в меню].

3. При согласии — генерация похожей учебной ситуации.

4. Пользователь даёт ответ — как бы поступил в реальности.

5. Оценка ответа по методологии, развёрнутая обратная связь.

6. Кнопки [Ещё раунд] [Завершить] [Вернуться в меню].

## Шаг 6.5. bot/main.py

Загрузить .env, инициализировать БД, подключить роутеры (onboarding, situation, trainer), запустить APScheduler, запустить polling пользовательского бота.

## Шаг 6.6. Тест

python -m bot.main → /start в Telegram → пройти сценарий ситуации → проверить кнопку Вернуться в меню → убедиться что история сохраняется в БД.

## ЭТАП 7. ПЛАНИРОВЩИК

## Шаг 7.1. scheduler/daily_job.py

run_daily(): выбрать user_id с сообщениями за 24 часа → create_summary(user_id) → сохранить в user_profiles и summaries_history.

## Шаг 7.2. APScheduler в bot/main.py

AsyncIOScheduler, cron: hour=3, minute=0. Запускается в одном процессе с ботом.

## Шаг 7.3. Тест

Временно interval seconds=300, провести диалог, убедиться что сводка создаётся. Вернуть cron 03:00.

## ЭТАП 8. АДМИН-БОТ (замена Streamlit-панели)

## Концепция

Отдельный Telegram-бот для управления проектом. Работает параллельно с пользовательским ботом в одном процессе. Использует те же БД, промты и базу знаний. Доступ только для ID: 149646719 и 417816641. Все остальные пользователи получают: Доступ запрещён.

## Шаг 8.1. admin_bot/main.py

Инициализация второго Dispatcher и Bot (токен ADMIN_BOT_TOKEN). Подключить роутеры: menu, dialogs, prompts, knowledge, summaries. Middleware для проверки Admin ID при каждом входящем сообщении.

Запуск: оба бота (пользовательский и админский) стартуют одновременно через asyncio.gather() в общей точке входа run.py.

## Шаг 8.2. admin_bot/handlers/menu.py — главное меню

Команда /start в админ-боте показывает главное меню с inline-кнопками:

[Диалоги пользователей]

[Редактировать промты]

[База знаний]

[Сводки пользователей]

Кнопка [Главное меню] доступна на каждом экране для возврата.

## Шаг 8.3. admin_bot/handlers/dialogs.py — просмотр диалогов

Главное меню → [Диалоги пользователей]:

1. Показать список всех пользователей с именем и датой последнего сообщения (inline-кнопка на каждого).

2. При выборе пользователя — показать последние 20 сообщений его диалога постранично.

3. Кнопки навигации: [Следующие 20] [Назад к списку] [Главное меню].

## Шаг 8.4. admin_bot/handlers/prompts.py — редактирование промтов

Главное меню → [Редактировать промты]:

1. Показать три кнопки: [Ситуация] [Тренажёр] [Сводка].

2. При выборе — прислать текущее содержимое соответствующего YAML-файла.

3. Инструкция: Отправь новый текст промта следующим сообщением.

4. Получить текст от администратора → перезаписать YAML-файл → подтвердить: Промт обновлён. Бот применит изменения при следующем запросе пользователя.

Тон (на ты, мягкий) и роль (коуч) зафиксированы в промтах и не перезаписываются.

## Шаг 8.5. admin_bot/handlers/knowledge.py — база знаний

Главное меню → [База знаний]:

1. Показать список уже загруженных документов (имя файла, дата, количество чанков).

2. Кнопка [Загрузить документ] → инструкция: Отправь файл (PDF, TXT, DOCX).

3. Получить файл → вызвать knowledge/indexer.py → ответить: Загружено N чанков из файла X.

4. Кнопка [Удалить] рядом с каждым документом → удалить чанки из ChromaDB по имени файла.

5. Кнопка [Главное меню].

## Шаг 8.6. admin_bot/handlers/summaries.py — сводки пользователей

Главное меню → [Сводки пользователей]:

1. Список пользователей у которых есть сводка (имя + дата последней сводки).

2. При выборе — показать текущую сводку пользователя (3-5 предложений).

3. Кнопки: [Назад к списку] [Главное меню].

## Шаг 8.7. run.py — общая точка входа

Файл в корне проекта. Запускает оба бота одновременно:

asyncio.gather(user_bot.start_polling(), admin_bot.start_polling())

Инициализирует БД один раз. Запускает APScheduler один раз.

Запуск всего проекта: python run.py

## Шаг 8.8. Тест

python run.py → оба бота отвечают одновременно.

Зайти в админ-бот с Admin ID → /start → проверить все 4 раздела меню.

Попробовать зайти с постороннего аккаунта → получить Доступ запрещён.

Отредактировать промт через админ-бот → написать сообщение в пользовательский бот → убедиться что ответ изменился.

## ЭТАП 9. НАПОЛНЕНИЕ (требуется от владельца)

Код готов. Без этих материалов бот даёт пустые общие ответы.

## 9.1. Методология анализа личных границ

Требуется: авторский текст по которому бот раскрывает чувства пользователя, даёт рекомендации, формулирует наводящие вопросы. Формат: свободный текст 1-3 страницы → ляжет в situation_prompt.yaml.

## 9.2. Методология тренажёра

Требуется: описание как генерировать учебные ситуации и по каким критериям оценивать ответ пользователя. Формат: 1-2 страницы → trainer_prompt.yaml.

## 9.3. База знаний

Требуется: документы по теме личных границ (книги, статьи, конспекты). Форматы: PDF, TXT, DOCX. От 5-10 файлов для старта. Загружаются через кнопку [База знаний] в админ-боте.

## 9.4. Тон и стиль (зафиксировано)

Обращение: на ты. Тон: мягкий и поддерживающий. Роль: коуч. Имя: Трансформатор жизни. Уже зафиксировано в промтах — дополнительных материалов не требует.

## 9.5. Кризисные сценарии

Требуется: протокол если пользователь пишет о суициде, насилии, острой опасности. Нужен список контактов кризисных служб и шаблон ответа с мягким перенаправлением. До запуска обязательно.

## 9.6. Приветственное сообщение

Требуется: финальный текст первого сообщения при /start. Должен включать краткое описание возможностей + дисклеймер (бот не заменяет психолога).

## ЭТАП 10. ТЕСТИРОВАНИЕ

## Шаг 10.1. Тест-кейсы

10-15 типичных ситуаций, оценка качества совместно с владельцем.

## Шаг 10.2. Итерация по промтам

Скорректировать промты через кнопку [Редактировать промты] в админ-боте, повторить тест.

## Шаг 10.3. Голосовой ввод

Записать голосовые сообщения с разным произношением, проверить точность Vosk.

## Шаг 10.4. Планировщик

Сутки работы, проверить сводки через [Сводки пользователей] в админ-боте.

## Шаг 10.5. Проверка RAG

Загрузить документ через [База знаний] → задать вопрос по теме в пользовательском боте → убедиться что ответ использует загруженные знания.

## Шаг 10.6. Устойчивость

Неверный OPENROUTER_API_KEY → бот не падает, возвращает корректное сообщение пользователю. Посторонний ID в админ-боте → получает Доступ запрещён.

## ЭТАП 11. ЗАПУСК

## Шаг 11.1. Хостинг

VPS сервер. Настраивается systemd-сервис для автозапуска python run.py при старте сервера.

## Шаг 11.2. Пилот

10 пользователей, обратная связь за первую неделю.

## Шаг 11.3. Регулярные проверки

Раз в 2-3 дня через админ-бот: диалоги, сводки, корректировка промтов, пополнение базы знаний.

## Шаг 11.4. Бэкапы

Раз в неделю: data/bot.db и data/chroma/ в облако или на внешний диск.

## ПРИНЦИПЫ НА ВСЕХ ЭТАПАХ

1. Два бота, одна кодовая база — пользовательский и админский бот делят БД, промты, AI-модули.

2. Изолированность — каждый модуль тестируется отдельно, интеграция в конце.

3. От простого к сложному — БД → AI → пользовательский бот → планировщик → админ-бот.

4. Git-коммит после каждой контрольной точки.

5. Без оптимизации — для 10 пользователей один процесс, один файл БД.

6. Безопасность — .env в .gitignore, Admin ID 149646719 и 417816641 в whitelist обоих ботов, кризисный протокол обязателен до запуска.

7. Обратимость — LLM через обёртку, промты через YAML, БД через queries.py.